

**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**Xây Dựng Website Doanh Nghiệp Spa**

Version: 1.1

Project team:44k222.08

Created date:15/01/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** |  | | | |
| **Project Title** | <**Xây dựng website doanh nghiệp Spa**> | | | |
| **Start Date** | 15/01/2021 | **End Date** | 25/4/2021 | |
| **Product Owner** | Võ Thị Thanh Tịnh | | | |
| **Partner Organization** | GV.Cao Thị Nhâm | | | |
| **Scrum Master** | Võ Thị Thanh Tịnh | Thanhtinhvo9@gmail.com | | 0946483007 |
| **Team Members** | Lê Nguyễn Thu Hằng | Hangkuran456@gmail.com | | 0702791440 |
| Hồ Ái My | Aimyam.com@gmail.com | | 0899306410 |
| Trần Hồng Ngọc | Tranhongngocbg22@gmail.com | | 0966167084 |
|  | Nguyễn Thành Nam | Nghean12346@gmail.com | | 0911905033 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s)** | Team 44k222.08 | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | **7/2/2021** | **File name:** | Project Proposal 44k222.08 update v1.1 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | GV.Cao Thị Nhâm | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1.0** | Team 44k222.08 | 17/02/2021 | Họp, thảo luận làm Project Proposal đầu tiên. |
| **1.1** | Team 44k222.08 | 2/3/2021 | Chỉnh sửa hoàn thiện Project Proposal. |
|  |  |  |  |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

<Trình bày thực trạng>

* Có thể nói nhu cầu về dịch vụ spa hiện nay đang ngày càng cao, dịch vụ spa chăm sóc da đã không còn xa lạ với các chị em phái đẹp. Sau một ngày làm việc đây căng thẳng mệt mỏi, các chị em chỉ mong muốn có nơi để thư giãn giải tỏa lại có thể chăm sóc cho làn da của mình.
* Chính vì nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng tăng đã làm cho ngành spa trở nên phổ biến và phát triển nhanh chóng, dĩ nhiên sẽ dẫn đến hàng loạt spa – thẩm mỹ viện mọc lên
* Độ cạnh tranh từ đó cũng tăng, buộc doanh nghiệp phải tìm phương pháp để dịch vụ của mình nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh.
* Để khách hàng biết đến bạn và dịch vụ thì phải làm sao? Cách hiệu quả nhất đó chính là nhờ vào website. Tạo dựng web spa thật đẹp, ấn tượng gây thu hút với người dùng và chỉnh chu, bài bản, nội dung viết tốt và giá trị thì sẽ được xếp thứ hạng cao trên google điều đó dẫn đến website của doanh nghiệp dễ được khách hàng tìm thấy hơn
* Và hiện nay thì Tomby Hair & Spa là một doanh nghiệp chưa có website . Đó chính là những lý do tại sao chúng tôi tạo trang web để giúp họ.

## Prior arts

<Trình bày thiên hạ họ đã làm được đến đâu rồi>

* Hiện nay có rất nhiều trang web về dịch vụ spa nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng , một số trang web về giao diện người dùng, thiết kế bố cục vẫn chưa được tốt không được thân thiện , khó sử dụng , không hỗ trợ chat tư vấn , về phiên bản di động còn gặp lỗi về phông chữ hiển thị , …
  + Ví dụ

: https://charmspanguyenchithanh.business.site/

## Proposed solution

<Trình bày giải pháp của mình là gì - phải khác thiên hạ>

* Về những vấn đề này , nhóm chúng tôi sẽ tạo ra một trang web spa có các chức năng như hỗ trợ tư vấn online ( chat , gọi hotline ) , đăng ký nhận thông tin các chương trình ưu đãi qua email , đăng ký dịch vụ , đặt lịch hẹn, tối ưu hình ảnh , giao diện phù hợp với xu hướng thiết kế , thân thiện , dễ sử dụng , hiển thị bố cục tinh tế , thay đổi phù hợp trên các giao diện di động khác nhau và tích hợp chức năng chia sẻ trên mạng xã hội.

## Goals

<Chi tiết mục đích của dự án>

- Mục tiêu của dự án là xây dựng website cho doanh nghiệp Tomby Hair & Spa với các chức năng sau :

- Khách hàng có thể đăng ký các dịch vụ , đặt lịch

- Được tư vấn ngay lập tức qua tin nhắn chat

- Được nhận thông tin các chương trình khuyến mãi , ưu đãi qua đăng ký email

- Có thể xem được các đánh giá của những khách hàng cũ.

=> Từ đó tối ưu hóa tất cả quy trình đặt đơn và tối ưu website. Giúp khách hàng hài lòng với các tính năng của website và mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

## Techniques

<Liệt kê những công nghệ sẽ sử dụng>

- Dự án sẽ được thực hiện trên nền tảng WordPress

- Widgets : Yoast , WordPress Plugins , Messenger

- Frameworks : PHP , Flatsome

- Dự án sẽ được phát triển trên các ứng dụng:

+ Trình duyệt Web: Chrome, Cốc Cốc, Microsoft Edge

+ Công cụ: Visual Studio

# TIME ESTIMATION

|  |  |
| --- | --- |
| Number of members | 5 |
| Number of working hours per day | 2 |
| The number of working days/week | 5 |
| Total days | 80 |
| Estimated time (hours) | 5\*2\*80=800 |

# MASTER SCHEDULE

<Liệt kê tổng quát các công việc trong dự án>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| **1** | Bắt đầu | 4 ngày | 11-1-2021 | 14-1-2021 |
| **1.1** | Họp và chọn ý tưởng | 5 ngày | 22-1-2021 | 26-1-2021 |
| **1.2** | Tạo Proposal Document | 2 ngày | 7-2-2021 | 8-2-2021 |
| **2** | Khởi động | 7 ngày | 22-2-2021 | 28-2-2021 |
| **2.1** | Họp nhóm, chọn và cài đặt công nghệ | 1 ngày | 2-3-2021 | 2-3-2021 |
| **3** | Phát triển | 15 ngày | 3-3-2021 | 17-3-2021 |
| **3.1** | Tăng tốc 1 | 7 ngày | 18-3-2021 | 24-3-2021 |
| **3.2** | Tăng tốc 2 | 6 ngày | 25-3-2021 | 31-3-2021 |
| **3.3** | Tăng tốc 3 | 5 ngày | 31-3-2021 | 5-4-2021 |
| **3.4** | Tăng tốc 4 | 6 ngày | 6-4-2021 | 12-4-2021 |
| **3.5** | Tăng tốc 5 | 7 ngày | 13-4-2021 | 20-4-2021 |
| **4** | Kết thúc dự án | 1 ngày | 21-4-2021 | 22-4-2021 |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** | **Participant(s)** |
| **Scrum Master** | - Trưởng nhóm có trách nhiệm xây dựng và tạo điều kiện cho các thành viên nhóm phát triển sản phẩm hiệu quả.  - Cho phép hợp tác chặt chẽ trên tất cả các vai trò và chức năng.  - Đảm bảo công việc của nhóm hoàn thành đúng tiến độ.  - Lên ý tưởng, chức năng của trang web. | Võ Thị Thanh Tịnh |
| **Team Member** | - Khi tham gia làm việc nhóm, mọi thành viên trong nhóm đều có trách nhiệm với nhóm và dự án.  - Các thành viên trong nhóm không có trách nhiệm cụ thể, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của dự án.  - Thiết kế hình ảnh, giao diện, chức năng trang web.  - Tạo content, cập nhật bài viết trên trang web.  - Chỉnh sửa, xác định lỗi hệ thống. | - Lê Nguyễn Thu Hằng  - Trần Hồng Ngọc  - Hồ Thị Ái My  - Nguyễn Thành Nam |